## Slide 1: Modelo de Gobierno Validaciones
Site Cali
DR No 4 FM- 012025 Modelo de Gobierno

## Slide 2
Practicalities
Frequency : Semanal
Time : 1.5 Hr (10:30am a 12m)
Place : Fuera de planta (team way / M2W)
Outputs
Ground rules
  Herramienta super actualizada
  Líder debe hacer visible si validacion en la herramientoa con el tiempo para garantizar el impacto en la semana vs capacidad ( gestionar por fuera con lider de planeación, cliente y los otros líderes)
  Puntualidad
  Asistencia
  Agendar
  Solo se programan validationes con todo OK (una semana antes)
  Minuta predefinida
  Todo lo agenda
Inputs
Purpose
  Qué sucedió con lo que se había planeado (anterior y siguiente)
  Plan propuesto detallado de las siguientes 2 semanas
  Herramienta al día
    Val: Done
    Val: Próximas
    Documentos pendientes
    Detalle Status
  Semanal
  Revisar el plan de validación (semana anterior)
  Ver matriz con validaciones pendientes (2 semanas) – Chequear que todo está OK (documentos, prerequisitos)
  Urgencias? Validaciones extraordinarias
    Priorizacion: Socializar diferencias si hubo, escalar issue por priorización
  Mensual
  Ver indicadores históricos y offenders
  Lecciones aprendidas
  Panorama largo plazo
Agenda
Timeline
Participants & Roles
Planning validation meeting
10 min
Typical Agenda for all reviews Reduce ambiguity, increase efficiency and drive effective meeting results
Week 1 | W2 | W3 | W4
-- | -- | -- | --
-- | -- | -- | --
Comentarios | --------------------------------------------- |  | 
40 min
20 min
6 min
6 min
6 min
Líder Técnico
Informar el status del proyecto (novedad)
Prerequisitos listos /Faltan (Issues)
Matricular validaciones en Herranienta
Ser el focal point del proyecto para la herramienta: Alineado con GE, Mtto, Ing, IT, Facilities, R&D (disponibilidad de material)
Matener enterado al equipo
Matricula la validación en la herramienta
Producción / Planeación:
Confirmar disponibilidad de quipos, recursos y materiales
Valdiaciones (Ing /QA)
Disponibilidad de Protocolos
Lider de Plan de Val
Lider del ritual
Garantizar la ocurrencia de las validaciones
Revisar KPIs para presentar en comité junto con Ing y Calidad
Mediador de conflictos
DR No 4 FM- 012025 Modelo de Gobierno
1 Vez al mes se cruza con Reunión de Planning
No se han incluido las validaciones para visualizar plan.
No asiste todo el personal.
Hoy la reunión, se ha lidero por QA e Ing.

## Slide 3
Practicalities
Frequency : Semanal
Time : 1 Hr (10:15am a 11:15m)
Place : Fuera de planta (Zero Defectos)
Outputs
Ground rules
  Herramienta super actualizada
  Líder debe hacer visible si validacion en la herramientoa con el tiempo para garantizar el impacto en la semana vs capacidad ( gestionar por fuera con lider de planeación, cliente y los otros líderes)
  Puntualidad
  Asistencia
  Agendar
  Solo se programan valdidaciones con todo OK (una semana antes)
  Minuta predefinida
  Todo lo agenda
Inputs
Purpose
  Qué sucedió con lo que se había planeado (anterior y siguiente)
  Plan propuesto detallado de las siguientes 2 semanas
  Herramienta al día
    Val: Done
    Val: Próximas
    Documentos pendientes
    Detalle Status
  Semanal
  Revisar el plan de validación (semana anterior)
  Ver matriz con validaciones pendientes (2 semanas) – Chequear que todo está OK (documentos, prerequisitos)
  Urgencias? Validaciones extraordinarias
    Priorizacion: Socializar diferencias si hubo, escalar issue por priorización
  Mensual
  Ver indicadores históricos y offenders
  Lecciones aprendidas
  Panorama largo plazo
Agenda
Timeline
Participants & Roles
Planning validation meeting
10 min
Typical Agenda for all reviews Reduce ambiguity, increase efficiency and drive effective meeting results
Week 1 | W2 | W3 | W4
-- | -- | -- | --
-- | -- | -- | --
Comentarios | --------------------------------------------- |  | 
40 min
20 min
6 min
6 min
6 min
Líder Técnico
Informar el status del proyecto (novedad)
Prerequisitos listos /Faltan (Issues)
Matricular validaciones en Herranienta
Ser el focal point del proyecto para la herramienta: Alineado con GE, Mtto, Ing, IT, Facilities, R&D (disponibilidad de material)
Matener enterado al equipo
Matricula la validación en la herramienta
Producción / Planeación:
Confirmar disponibilidad de quipos, recursos y materiales
Valdiaciones (Ing /QA)
Disponibilidad de Protocolos
Lider de Pln de Val
Lider del ritual
Garantizar la ocurrencia de las validaciones
Revisar KPIs para presentar en comité junto con Ing y Calidad
Mediador de conflictos
DR No 4 FM- 012025 Modelo de Gobierno

## Slide 4
HERRAMIENTA DE PROGRMACIÓN DE VALIDACIONES Y/O CALIFICACIONES.
Entradas
  Número de GCC / APR
  Nombre del proyecto
  Tipo de Proyecto
  Líder técnico
  Fecha propuesta de val
  Planta
  Máquina
  # Corridas (lotes, turnos, protocolos)
  Tablas de configuración de personas involucradas por tipo/maq/planta
Procesos
  Prerrequisitos
    DP
    Formato pasos críticos
    HFM
    Diag Proceso
    PR/PF/RM?/PC/CG/FP
    TM+ Entrenamiento
  Verificación de tiempo estimado de elaboración de pre requisitos
    Fecha más pronta posible (protocolos)
  Materiales reservados
  Equipos sin conflictos
  El proyecto se puede modificar en sus datos básicos hasta 2 semanas antes de la validación
Salidas
  Indicadores
    Validaciones programadas vs Ejecutadas
    Validaciones programadas vs No ejecutadas
    Reprogramaciones (causas) 15 días
    Carga x Planta x Tipo
  Fecha más próxima (protocolo)
  Fecha más próxima (ejecución)
  Cronograma con semáforo
    Lista
    Riesgo
    No se puede
  E-mails de seguimiento de actividades detalladas por proyecto
  E-mail de cambios realizados
DR No 4 FM- 012025 Modelo de Gobierno

## Slide 5
Practicalities
Frequency : 4 veces al año
Time : 1 hora
Place : Planta Cali
Outputs
Ground rules
  Herramienta de planeación actualizada
  Seguir la agenda
  Participación activa
  Respectar el tiempo
  Planes de Accion
  Recursos definidos
  PMV Aprobado
Inputs
Purpose
  Aprobar el PMV
  Asignar recursos
  Revisar cambios en las normas / políticas
  Revisar el pipeline de validaciones
  Revisión de KPIs de la ejecución del programa
  Herramienta de planeación
  KPIs
  PMV
  Cronograma
  Introducción
  Seguimiento a acciones pendientes
  Análisis KPIs
  Revisión de status del cronograma
  Discusión general de recursos vs pipeline
  Otros
  Líderes programa de validaciones
  Planeador de Validaciones
  Gerencias (Q&C, R&D, manufactura, Ingeniería, Facilities y IT
Agenda
Timeline
Participants
Roles
Lider de la reunion
Comité de Validaciones
5 min
Typical Agenda for all reviews Reduce ambiguity, increase efficiency and drive effective meeting results
10 min
10 min
15 min
10 min
10 min
DR No 4 FM- 012025 Modelo de Gobierno